蚌埠工商学院一卡通项目建设

管理暂行办法

为规范学校新建一卡通项目的管理，促进新建一卡通项目管理的科学化、规范化、制度化，结合学校一卡通规划建设发展实际，制定本管理办法。

第一章 立项范围与原则

第一条 符合学校发展需求，符合学校一卡通总体发展规划。

第二条 学校整体考虑，统一规划，合理布局，避免重复建设。

第二章 立项申报及审批

第三条 申请新建一卡通项目，由申请建设单位按要求填写《蚌埠工商学院一卡通项目建设申请书（试行）》（附件），进行一卡通建设的必要性与可行性论证。

1.申请理由需合理、充分，需求内容详实，建设目标明确，建设方案和计划切实可行。

2.项目建设申请书需明确使用需求和验收标准。

3.一卡通项目建设既要充分考虑当前使用需求，又要考虑学校未来发展规划,充分体现一卡通建设效益。

4.一卡通厂商应优先选择现有系统厂商或供货产品与现有系统兼容性好的厂商。

第四条 由申请建设单位组织相关部门对建设申请进行论证，提出初步意见，上报学校批准。

第五条 经学校批准的一卡通建设项目，方可立项建设。

第三章 项目的组织实施

第六条 经批准立项的一卡通建设项目，由申请建设单位负责组织实施，申请建设单位须指定项目直接责任人，负责项目实施的全面工作。申请建设单位领导对项目实施负有领导和组织进行各阶段检查的责任；现代教育技术中心负责提供项目建设阶段的建议与技术支持；资产管理处负责项目洽谈、合同订立与设备采购。

第七条 一卡通建设项目批准后，应严格按照项目建设申请书的方案执行，不可随意改变实施方案。若遇特殊情况，需对项目计划和实施方案加以修改时，须由申请建设单位进行详细论证，向学校提交新的建设方案论证报告。论证报告的内容包括计划变更原因、建设目标、预期效益、实施方案和部门意见。由学校审批通过后方可实施。

第四章 项目验收

第八条 验收时间

1.新建项目应按项目建设申请书中计划完成建设工作，经试运行，确认已经达到各项目标，并能正常投入使用，由申请建设单位组织相关部门进行项目验收。

2.各项目原则上应于项目规定的结束时间后半年内组织验收。

第九条 验收组织

由申请建设单位、资产管理处、现代教育技术中心等相关部门组成验收工作组。

第十条 验收标准

验收标准：是否达到项目建设申请书以及其他项目文件中所涉及的项目建设目标、项目效益、项目质量，包括环境、安全等指标。

第十一条 验收的内容和方法

验收工作组对项目的建设进行全面的考察，包括听取报告、查阅建设资料、现场检查、现场演示和必要的测试等。

申请建设单位应收集并提供如下资料：项目建设申请书、项目合同、项目测试报告等资料。

第十二条 验收结论

验收工作组要对验收项目的项目目标、预期效益、项目质量等方面进行考察和评价，作出验收是否合格的明确结论，并签字确认。对于验收不合格的项目，应在项目验收报告中明确指出不合格的内容。

第十三条 改进

对于验收不合格的项目，申请建设单位需督促建设单位及时整改；整改后提交整改报告至申请建设单位，申请建设单位重新组织验收。

项目有以下情形之一为不合格：

1.项目目标未达到立项申报要求；

2.建设质量存在严重问题，影响正常使用；

3.未经学校批准而私自调整、变更项目；

4.存在环境、安全等问题。

第十四条 验收资料管理

项目验收结束后，项目中所涉及的相关单位应及时将项目所涉资产（合同、发票等）和相关技术资料等进行整理归档。合同与发票等由资产管理处集中管理，相关技术资料由现代教育技术中心与申请部门根据实际需要进行存档，以备查阅。

第五章 附则

第十五条 本办法自发布之日起施行。

第十六条 本办法由现代教育中心负责解释。

附件：

《蚌埠工商学院一卡通项目建设申请书（试行）》

蚌埠工商学院

一卡通项目建设申请书

（试行）

项目申请单位：        ( 盖 章 )

项目负责人：

项目联系人：

联系方式：

填报日期：         年      月      日

填  报  说  明

一、凡属学校一卡通新建、改造项目，均须填写此表。

二、本表填写内容必须属实，填报内容力求详尽，表达完整、准确。

三、项目预算合理，测算要有依据，建设目标明确，内容重点突出，阶段目标和进展计划明确，实施方案具体。

四、项目申请单位原则上应为学校二级单位，项目负责人应为单位主要负责人。项目建设内容所涉及业务应符合项目申请单位的职责业务范围。项目涉及多个单位共建或者参与建设的，由相关单位协商确定牵头单位，由牵头单位作为项目责任单位，填写申请表。

五、此表中需详细说明的内容可加附页，不可修改申请表格式。签字部分需本人手写。

六、本表纸质版一式叁份，项目申请单位、资产管理部门、现代教育技术中心各存一份，交表的同时交付电子文稿存档。

一、项目概况

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目属性 | □新建项目；□改造项目；□其他 |  |  |  |
| 项目申请单位 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 职务职称 |  |
|  | 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 项目联系人 | 姓名 |  | 职务职称 |  |
|  | 移动电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目总预算 | （万元） |  |  |  |
| 项目简介： |  |  |  |  |
| 业务需求： |  |  |  |  |

二、项目建设技术方案及建设计划

技术方案：

建设计划：

三、项目申请单位意见

同意按学校一卡通项目建设和相关管理规定，组织保障本项目实施和验收，建立健全项目管理和安全管理责任制，严格按照学校审定的项目建设方案组织实施，保障一卡通系统项目顺利完成。 本单位承诺所填信息全部属实。 项目申请单位：（盖章） 项目负责人(签字)： 单位主要负责人（签字）： 年 月 日

项目参与各单位意见：（没有参与单位此项不填写） 单位盖章 项目参与各单位负责人： 年 月 日

四、审批单位意见

资产管理处意见： 负责人签字： （单位盖章） 年 月 日

现代教育技术中心意见： 负责人签字： （单位盖章） 年 月 日

学校审批意见： 校领导签字：